## Phase 0 — Base solide (Jour 1)

Objectif : avoir un socle propre et stable.

À faire

- Installer & config :

- React Router

- Axios

- Tailwind

- ESLint/Prettier (optionnel mais conseillé)

- React Query (recommandé pour appels API + cache)

- Structure projet + conventions :

- services/ = appels backend

- types/ = DTO TS copiés depuis DTO Java

- pages/ = écrans

- components/ = réutilisables UI

- Environnement :

- .env : VITE_API_BASE_URL=http://localhost:8080

- api.ts : axios + interceptor JWT

✅ Livrables

- App qui démarre sans erreurs

- Router OK

- Layouts vides (Admin/Staff/Agent/Courier/Client)

## Phase 1 — Internationalisation (FR/EN) (Jour 1–2)

Objectif : tout le front supporte le bilingue dès le début.

Tech i18n recommandé

- react-i18next + i18next

À faire

- fichiers src/i18n/locales/fr.json, en.json

- bouton switch FR/EN dans Topbar

- langue sauvegardée en localStorage

✅ Livrables

- Traductions fonctionnelles

- Tous les titres/menu/boutons passent en FR/EN

## Phase 2 — Auth réelle (Jour 2–3)

Objectif : login connecté à Spring Boot et gestion JWT.

Backend match

- POST /api/auth/login → AuthResponse { accessToken, user }

- login OTP optionnel (à ajouter après)

- reset password OTP (plus tard)

À faire

- AuthContext + storage.ts (token/user)

- Login.tsx connecté

- PrivateRoute

- Redirections selon rôle :

  - ADMIN/STAFF → Admin dashboard

  - AGENT → Agent dashboard

  - COURIER → Courier dashboard

  - CLIENT → Client dashboard

✅ Livrables

- Tu peux te connecter et rester connecté

- Token envoyé automatiquement sur toutes les requêtes

## Phase 3 — Module Parcels (core) (Jour 3–6)

Objectif : pilier du système (création, suivi, statut, détail).

Endpoints

- POST /api/parcels

- GET /api/parcels/me

- GET /api/parcels/{id}

- GET /api/parcels/tracking/{trackingRef}

- PATCH /api/parcels/{id}/status

- PATCH /api/parcels/{id}/accept

- PATCH /api/parcels/{id}/delivery-option

- PATCH /api/parcels/{id}/metadata

Écrans

- Client :

  - Mes colis (pagination Page<>)

  - Détail colis

  - Tracking (si rendu public dans SecurityConfig)

- Staff/Admin :

  - Liste globale

  - Détail + actions (accept/status/delivery option)

✅ Livrables

- CRUD principal OK

- Pages avec pagination Spring Page<>

## Phase 4 — Timeline / Scan Events + QR (Jour 6–8)

Objectif : traçabilité réelle (timeline visible + scan QR).

Endpoints

- POST /api/scan-events

- GET /api/scan-events/parcel/{parcelId}

UI

- ParcelTimeline (liste chronologique)

- QRGenerator (pour afficher/print le QR du trackingRef ou id)

- QRScanner (camera) : html5-qrcode (compatible React 19)

✅ Livrables

- Scan QR crée un scan-event

- Timeline s’actualise après scan

## Phase 5 — Pickup module (Jour 8–10)

Objectif : demandes de ramassage.

Endpoints

- POST /api/pickups

- GET /api/pickups/me

- GET /api/pickups/courier/me

- GET /api/pickups

- POST /api/pickups/{pickupId}/assign-courier

- PATCH /api/pickups/{pickupId}/state

- GET /api/pickups/by-parcel/{parcelId}

UI

- Client : créer pickup + voir mes pickups

- Staff/Admin/Agent : liste globale + assign courier

- Courier : “mes pickups” + update state

✅ Livrables

- Flow pickup complet REQUESTED → ASSIGNED → COMPLETED

## Phase 6 — Delivery + OTP + Proof (Sprint 14) (Jour 10–12)

Objectif : livraison sécurisée + preuve.

Endpoints

- POST /api/delivery/otp/send

- POST /api/delivery/otp/verify

- POST /api/delivery/final

UI

- Page “Final Delivery”

  - entrer parcelId (ou scan QR)

  - envoyer OTP au destinataire

  - confirmer OTP

  - ajouter preuve (photo url / signature / note)

  - valider final delivery

✅ Livrables

- Livraison finale met statut DELIVERED + scan event + proof + COD paid

## Phase 7 — Espace Client complet (Jour 12–14)

Objectif : “client app” côté web.

Pages

- Dashboard client (stats rapides)

- Mes colis + tracking

- Mes pickups

- Profil client (via /api/clients/**)

✅ Livrables

- Un client peut tout faire : suivre, pickup, notifications (si dispo)

## Phase 8 — Admin/Staff dashboards + settings (Jour 14+)

Objectif : management (agences, agents, analytics…).

Selon controllers dans ton ZIP :

- Agency

- Agent

- Analytics

- Notifications

- Tariffs/Pricing

- Support/Refund/Compliance (si tu veux aller loin)

✅ Livrables

- Dashboards par rôle

- Pages de gestion

# Recommandations techniques (pour que ça reste propre)

✅ React Query pour toutes les calls (cache + loading + refetch)
✅ Zod pour valider les forms (login, create parcel, pickup…)
✅ UI kit minimal (Button/Input/Card/Modal) pour éviter duplications
✅ Route Guards par rôle (pas juste authenticated)

# Ordre exact que je te propose pour coder (sans stress)

- i18n FR/EN

- Auth + token + routes privées

- Parcels (me + details + tracking)

- Timeline + scan-events

- QR generation + QR scan camera

- Pickups

- Delivery final + OTP

- Espace client complet

- Admin/Staff pages